Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Se ha completado la fase de diseño de la arquitectura de software y especificación de requerimientos del Sistema Integrado de Captura Digital y Gestión de Prospectos para Admisión para el Departamento de Admisión y Difusión de Duoc UC Sede Valparaíso. |
| --- | --- |
| Objetivos | Objetivo General: Implementar un sistema web progresivo (PWA) de captura digital y sincronización offline para agilizar el registro de postulantes en ferias vocacionales. Objetivos Específicos: Desarrollar un módulo de escaneo y decodificación de cédulas de identidad (PDF417/MRZ) mediante la cámara del dispositivo móvil. Implementar almacenamiento local persistente (Offline-First) con IndexedDB y sincronización automática en segundo plano hacia una base de datos central PostgreSQL. Construir un panel de control con métricas en tiempo real para el monitoreo de afluencia y tiempos de registro durante los eventos. |
| Metodología | Se emplea una metodología de desarrollo ágil adaptada a iteraciones cortas, apoyada por herramientas de control de versiones y un entorno de desarrollo estructurado con Node.js y bases de datos relacionales. |
| Evidencias de avance | Como evidencia principal se presenta el documento técnico "Especificaciones Técnicas y Requerimientos - Sistema Captura Digital y Gestión de Prospectos", el cual valida la viabilidad técnica, la definición de arquitectura, la selección de librerías especializadas (como @zxing/library, mrz, dexie.js y workbox) y la asignación formal de roles del equipo de trabajo. Esto asegura la correcta aplicación de estándares de desarrollo de software y gestión de bases de datos de la Escuela de Informática y Telecomunicaciones. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Modelado y especificación de requerimientos de software para entornos móviles y web. | Elaboración del documento de especificaciones técnicas, arquitectura y requerimientos del sistema. | Documentación institucional, normativas de admisión, herramientas de ofimática. | 2 semanas |  |  |  |  |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Describe los factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de tu Proyecto APT hasta ahora. En el caso de las dificultades debes describir qué acciones tomaste y/o tomarás para solucionarlas.

Actividades ajustadas o eliminadas: El plan de trabajo no ha requerido modificaciones sustanciales en su estructura general, dado que los entregables y la asignación de roles (Gerencia de Proyecto: Cristian Briones; Desarrollo e Integración: Ignacio Gatillon; Desarrollo/QA: Francisco Silva) han operado de acuerdo con lo planificado.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: La fase de pruebas de integración y validación de sincronización offline (RF-03 y RF-04) aún no se inicia formalmente por encontrarse en la etapa de desarrollo de componentes de interfaz y escaneo en el frontend. Esto se encuentra dentro de los plazos previstos de la carta Gantt y no representa un retraso que afecte la entrega global del proyecto APT.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.