}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Cristian Leandro Briones Pérez |
| --- | --- |
| Rut |  |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede |  |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | Sistema Integrado de Captura Digital y Gestión de Prospectos para Admisión. |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de Software, Gestión de Proyectos Informáticos y Modelamiento de Datos. |
| Competencias | - Diseña e implementa modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo -Construye e integra los distintos componentes de una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo, asegurando el logro de los objetivos. -Planifica proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | El proyecto busca solucionar la ineficiencia, lentitud (hasta 3 minutos por persona) y alta tasa de errores en la recolección de datos de prospectos durante ferias vocacionales y visitas a colegios. Actualmente, la dependencia de cupones de papel genera problemas de legibilidad y desgaste administrativo en la digitación manual. Esta solución impacta directamente al departamento de Admisión y a los futuros estudiantes, modernizando el flujo de trabajo y asegurando una base de datos fidedigna, lo que representa un aporte organizacional de alto valor. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | Consiste en el desarrollo de una plataforma web progresiva (PWA) offline-first. El sistema utilizará la cámara del dispositivo móvil para escanear el código PDF417 y la zona MRZ de la cédula de identidad chilena, autocompletando instantáneamente el RUT, nombre y fecha de nacimiento del prospecto. Al recuperar la conectividad a internet, los datos capturados se sincronizarán automáticamente con la base de datos central. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto exige aplicar directamente las competencias del perfil de egreso al requerir el diseño de un modelo de datos escalable para manejar el almacenamiento local (offline) y remoto (sincronización). Asimismo, requiere integrar distintos componentes de software (módulo de escáner de cámara, frontend web y backend) utilizando buenas prácticas de la industria para construir una solución robusta y funcional |
| Relación con los intereses profesionales | Como estudiante de cuarto año y trabajando activamente como Asesor de Admisión, he experimentado de primera mano el cuello de botella que generan los cupones de papel en terreno. Este proyecto vincula mi interés en el desarrollo de software y la optimización de procesos (UX/UI y bases de datos) con una problemática real de mi entorno laboral, permitiéndole diseñar una herramienta que agilizará mi propio trabajo y el de mi equipo. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El proyecto es factible de desarrollar en el semestre ya que existen librerías de código abierto para la lectura de códigos PDF417 y bases de datos locales (SQLite/IndexedDB) compatibles con frameworks modernos (React/Flutter). Un facilitador es el acceso directo al entorno real de pruebas (actividades de difusión). Un factor obstaculizador externo es la mala iluminación en ferias que dificulte el escaneo; esto se mitiga desarrollando una función de ingreso manual ágil como plan de contingencia. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar una plataforma web de captura de datos automatizada y offline-first para optimizar el registro, validación y gestión de prospectos en eventos de difusión escolar y admisión. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | 1. Implementar un módulo de lectura y decodificación compatible con el formato de la cédula de identidad chilena. 2. Construir una interfaz de usuario híbrida que permita el autocompletado por cámara y el ingreso manual de datos complementarios. 3. Diseñar un sistema de bases de datos local y remoto que soporte el trabajo sin conexión y garantice la sincronización de registros 4. Planificar pruebas de validación del proceso de escaneo y sincronización utilizando estándares de la industria. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Descripción de la Metodología: Se utilizará la metodología ágil Scrum, organizando el desarrollo en sprints de 2 a 3 semanas. Esta elección permite iterar rápidamente y asegurar entregables funcionales en cada fase. Fase de Análisis y Diseño: Levantamiento de requerimientos exactos de los campos del cupón y modelamiento de la base de datos (diagramas Entidad-Relación). Fase de Desarrollo: Dividido en Sprints (1: Lector de cédula; 2: Interfaz y formularios; 3: Almacenamiento local y sincronización en la nube). Fase de Pruebas: Ejecución de pruebas de estrés del escáner bajo distintas condiciones de hardware e iluminación, aplicando pruebas de certificación sobre los procesos.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Documento de Arquitectura y Modelado | Diagramas de base de datos y flujos de datos (Data Flow). | Da cuenta del diseño del modelo de datos para soportar los requerimientos organizacionales. |
| Avance | Prototipo Funcional (Mockups) | Interfaces gráficas navegables en Figma o similares. | Valida la experiencia de usuario y la solución de software antes del desarrollo backend |
| Final | Producto de Software Integrado | Código fuente de la PWA operativa con módulo de escaneo y sincronización. | Evidencia la construcción e integración de los distintos componentes tecnológicos de la solución. |
| Final | Informe de Pruebas de Validación | Documento con los resultados de las pruebas del escáner en entorno offline y online. | Certifica los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Diseña modelos de datos | Modelamiento de BD | Creación de diagramas ER para la base local y central. | Software de diagramación | 2 semanas |  |  |
| Construir solución de software | Desarrollo Frontend y Escáner | Integración de librería MRZ/PDF417 y diseño de la interfaz web. | Entorno de desarrollo (React/Flutter) | 5 Semanas |  |  |
| Integra componentes de software | Lógica Offline y Backend | Desarrollo de API y configuración de almacenamiento local (IndexedDB) con script de sincronización. | Node.js, Base de datos | 5 Semanas |  |  |
| Aplica pruebas de validación | Testing y Certificación | Pruebas unitarias de sincronización y pruebas de campo del escáner. | Dispositivos móviles, cédulas de prueba | 3 Semanas |  |  |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Levantamiento de requerimientos, definición del proyecto, Documento de arquitectura (Diagramas ER). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Presentación del diseño del Proyecto APT (15 min) y entrega formal de Fase 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo Frontend, integración de la librería del escáner de cédula y diseño de vistas (Mockups y código). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo Backend, creación de la base de datos central y desarrollo del módulo de trabajo offline (almacenamiento temporal). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Integración de componentes y programación de la lógica de sincronización en la nube. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entrega de producto funcional (MVP) y evaluación de Fase 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas de validación en terreno, corrección de errores (testing) y redacción del manual de usuario/informe técnico. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Examen Final (Defensa del Portafolio de Título). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.